试用期工作计划（2025年11月—2026年5月）

汇报人：刘杨

所属部门：长鑫存储 IT & AI 部门 → AI 二级部门 → MLM 三级部门

入职日期：2025年11月25日

## 一、总体目标与战略定位

在6个月试用期内，我的工作将围绕公司核心价值链，在以下三个方向形成有层次的产出：

支撑制造工艺方向：将前沿优化算法快速应用于工艺开发与调优，直接提升研发效率与工艺性能。

支撑测试业务方向：将信息论与贝叶斯理论融入测试诊断系统，提升测试分析精度与智能化水平。

构建AI基础组件：打造面向芯片制造的多模态大模型（MLLM）基础能力，为未来各类视觉诊断与分析场景提供统一、强大的模型支撑。

当前核心进展：

✅ 制造工艺方向：OpenEvolve算法已成功复现，可立即启动Spice Model Retargeting场景的适配实验。

✅ 测试业务方向：Test Manus增强方案（信息论+贝叶斯推理）已完成问题形式化与方案文档，待业务对接后即可开展架构分析与模块设计。

✅ 基础组件方向：芯片专用MLLM的两阶段训练架构已完全明确，技术路径清晰。

## 二、具体目标与关键结果（按业务方向分解）

### 方向一：支撑制造工艺 – 先进优化算法的落地与应用

核心目标：将已复现的OpenEvolve（AlphaEvolve开源版）算法应用于工艺建模与优化场景，实现效率与性能的显著提升。

KR 1.1（快速验证）：在Spice Model Retargeting场景完成算法适配与验证，在保证精度的前提下，将优化效率提升20%以上（截至2026年1月底）。

KR 1.2（效果深化）：将算法扩展至光刻工艺参数调优或CMP工艺窗口优化中的一个场景，实现关键工艺指标（如CD均匀性、膜厚一致性）的优化，目标提升≥5%（截至2026年3月底）。

KR 1.3（资产沉淀）：封装形成“制造工艺智能优化Pipeline” 原型工具，提交完整代码、使用文档及实验报告（截至2026年4月底）。

### 方向二：支撑测试业务 – 增强Test Manus系统的诊断智能

核心目标：为现有Test Manus架构引入信息论与贝叶斯推理框架，提升故障诊断的准确性与可解释性。

KR 2.1（现状分析）：完成Test Manus系统在故障根因分析或测试模式优化场景的现有逻辑与瓶颈分析，明确改进点（截至2026年1月中旬）。

KR 2.2（模块开发）：设计并开发基于信息增益最大化的测试点筛选模块，或基于贝叶斯推理的故障概率诊断模块，在试点场景中将诊断准确率提升XX%（或将分析耗时降低YY%）（截至2026年4月底）。

KR 2.3（集成验证）：完成模块与Test Manus系统的接口联调，输出技术方案与API文档，并协助测试团队完成一期验证（截至2026年5月底）。

### 方向三：构建基础组件 – 研发芯片制造专用MLLM

核心目标：构建一个能理解SEM、EMMI等复杂工艺与缺陷图像的专用多模态大模型，作为部门统一的视觉AI基础。

KR 3.1（工程基建）：完成基于Megatron-LM的训练代码适配，支持DeepSeek-V3.2作为Backbone，并构建第一阶段训练数据集（截至2025年12月底）。

KR 3.2（第一阶段：核心）：跑通并完成第一阶段训练（冻结DeepSeek-V3.2与SigLip，仅训练2层MLP Projector），得到一个具备通用视觉语言推理能力的基础VL模型（截至2026年1月底）。

KR 3.3（第二阶段：领域化）：启动并完成第二阶段训练（使用领域数据微调1.2B NaViT Visual Encoder及其他组件），产出在芯片缺陷图像（SEM/EMMI）上识别精度达到人类专家85% 的专用MLLM v1.0（截至2026年3月底）。

KR 3.3.1（数据工程）：建立从EFA/PFA报告库到高质量图文对（图像-诊断描述） 的自动化处理流水线，攻克芯片版图OCR、专业术语标准化、报告结构化等难点，构建芯片缺陷诊断领域预训练数据集（截至2026年2月底）。

KR 3.3.2（模型训练）：基于通用图像数据与上述领域数据，从头开始训练（from scratch）1.2B参数的NaViT视觉编码器，使其获得对SEM、EMMI等图像的原生、深层的语义理解能力（截至2026年3月底）。

KR 3.4（全模型集成与精调）：将领域训练的NaViT Encoder与第一阶段模型集成，在更精准的指令数据上进行全模型端到端精调，产出专用MLLM v1.0，使其：

通用能力：在权威多模态基准测试中，实现与顶尖通用模型（Qwen3-VL-Thinking、Gemini 3 Pro、Seed-VL1.6 thinking）的可比性能

领域能力：在核心缺陷图像分类任务上的识别精度达到人类专家水平的85%（截至2026年4月中旬）

KR 3.5（试点应用）：在EMMI hotspot分析场景完成POC集成与验证，形成端到端应用案例报告（截至2026年5月底）。

目标 KR 3.4 的战略价值：为公司构建的不只是一个诊断工具，更是一个未来可以广泛应用于设计审查、工艺文档理解、自动化报告生成等多场景的顶尖多模态AI核心能力。

## 三、资源与支持需求

点击图片可查看完整电子表格

## 四、风险评估与应对策略

风险：业务场景理解深度不足。

应对：向娟姐、詹博、周博、熊博等各位资深同事学习；通过周会&业务分享、公司培训，实操TCAD仿真等方式“干中学”，通过积极输出提升学习效果。

风险：MLLM训练成本高，效果不确定。

应对：采用两阶段策略：先用现成Visual Encoder仅训练Projector构建保持SOTA推理能力的VL模型，再用通用+私有数据训练NaViT Visual Encoder进行深度领域化。

风险：多模态数据获取成本呢高。

应对：处理EFA/PFA报告获取OCR数据，从OCR能力切入构建Visual Encoder。

## 五、成功标准（试用期评估依据）

业务价值证明：在制造与测试方向至少各有一个场景完成闭环验证，并产出可量化的效率或精度提升报告。

可交付成果：产出至少两个可运行的AI模块/工具（优化Pipeline、诊断增强模块）及一个MLLM基础模型原型，代码与文档完整。

团队与影响：在部门内进行至少一次专题技术分享，建立与关键业务部门的有效协作机制。

未来3个月的成功标志：

MLLM：完成第一阶段训练，模型具备基础视觉对话能力；领域数据管道跑通。

制造工艺：获得首个场景的积极实验结果（效率提升>20%）。

测试业务：与业务方共同产出具备可执行性的设计方案。

## 六、季度里程碑规划

2025年Q4 (11-12月)：完成环境与数据准备，OpenEvolve业务适配启动，Test Manus架构分析。

2026年Q1 (1-3月)：实现制造方向首个场景效果验证；完成MLLM架构设计；启动测试方向模块开发。

2026年Q2 (4-5月)：完成制造方向第二个场景验证与工具封装；完成测试方向模块集成；实现MLLM能力验证与试点应用。

## 七、总结与请示

本计划旨在以AI技术赋能公司制造工艺与测试两大核心业务，并同步构建面向未来的视觉AI基础能力。

请您审阅以上计划，并重点指示：

三个方向的优先级排序或资源投入侧重？

制造方向的第二个优化场景（KR 1.2），光刻参数调优与CMP工艺优化哪个业务需求更迫切？

期待您的指导，以便我立即开展后续工作。

请您审阅以上计划，并提出调整建议。我将根据您的反馈进一步细化具体实施步骤。